附件2
建筑垃圾资源化利用工作推进配档表
	序号
	工作事项
	牵头单位
	责任单位
	完成时限
	备注

	1
	出台建筑垃圾再生产品推广使用办法，建立再生产品推广目录机制，加大再生产品推广力度。
	市住房城乡建设局
	9月底
	

	2
	完善建筑垃圾资源化利用项目税收优惠政策。
	市税务局
	9月底
	

	3
	制定建筑垃圾资源化利用企业信用监管办法。
	市住房城乡建设局
	9月底
	

	4
	制定建筑垃圾运输企业信用监管办法。
	市城管局
	9月底
	

	5
	加大招大引强力度，择优选择优秀企业落户烟台；制定建筑垃圾资源化利用企业生产经营管理办法，加强企业监管。
	市住房城乡建设局
市财政局
	各区市政府（管委）
	10月底
	

	6
	搭建建筑垃圾智慧管理平台，实现全过程实时监测和智能管控，发布建筑垃圾资源化利用企业名录、建筑垃圾运输企业和车辆信息等关键内容。
	市住房城乡建设局
市城管局
市公安局
市交通运输局
	各区市政府（管委）
	12月底
	

	7
	市六区范围内，各区原则上至少建设完成1处建筑垃圾消纳场。
	市城管局
	各区政府（管委）
	12月底
	

	8
	市六区范围内，开工建设3处建筑垃圾资源化利用产业基地。
	市住房城乡建设局
	各区政府（管委）
	12月底
	

	9
	开工建设1处以上建筑垃圾资源化利用产业基地；建设完成1处以上建筑垃圾消纳场所。
	市六区以外，其他各区市政府
	12月底
	

	10
	制定存量建筑垃圾消化、处置计划，完成存量建筑垃圾处置
	各区市政府（管委）
	2年内
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