附件2

建筑垃圾资源化利用工作推进配档表

| 序号 | 工作事项 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出台建筑垃圾再生产品推广使用办法，建立再生产品推广目录机制，加大再生产品推广力度。 | 市住房城乡建设局 |  | 9月底 |  |
| 2 | 完善建筑垃圾资源化利用项目税收优惠政策。 | 市税务局 |  | 9月底 |  |
| 3 | 制定建筑垃圾资源化利用企业信用监管办法。 | 市住房城乡建设局 |  | 9月底 |  |
| 4 | 制定建筑垃圾运输企业信用监管办法。 | 市城管局 |  | 9月底 |  |
| 5 | 加大招大引强力度，择优选择优秀企业落户烟台；制定建筑垃圾资源化利用企业生产经营管理办法，加强企业监管。 | 市住房城乡建设局 市财政局 | 各区市政府（管委） | 10月底 |  |
| 6 | 搭建建筑垃圾智慧管理平台，实现全过程实时监测和智能管控，发布建筑垃圾资源化利用企业名录、建筑垃圾运输企业和车辆信息等关键内容。 | 市住房城乡建设局 市城管局 市公安局 市交通运输局 | 各区市政府（管委） | 12月底 |  |
| 7 | 市六区范围内，各区原则上至少建设完成1处建筑垃圾消纳场。 | 市城管局 | 各区政府（管委） | 12月底 |  |
| 8 | 市六区范围内，开工建设3处建筑垃圾资源化利用产业基地。 | 市住房城乡建设局 | 各区政府（管委） | 12月底 |  |
| 9 | 开工建设1处以上建筑垃圾资源化利用产业基地；建设完成1处以上建筑垃圾消纳场所。 | 市六区以外，其他各区市政府 |  | 12月底 |  |
| 10 | 制定存量建筑垃圾消化、处置计划，完成存量建筑垃圾处置 | 各区市政府（管委） |  | 2年内 |  |