附件2

拟调出“十四五”重大工程项目清单

| 序号 | 重大工程 | 主要建设内容和规模 | 建设 单位 | 建设 地点 | 建设年限 | 总投资（亿元） | 责任 单位 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东济铁烟台物流园二期 | 二期占地560亩，主要扩建包件功能区、建设海关监管区、公路物流、综合服务、城市配送、钢材加工等功能区，建设配套物流综合信息平台，提供货源、车源的信息及交易服务。 | 福山区政府 | 福山区 | 2023 | 10 | 福山区政府 | 未启动。福山正在谋划搬迁。 |
| 2 | 烟台万华海水淡化项目 | 15万吨/日海水淡化,2.88万吨/日脱盐水，预处理装置、反渗透厂房、脱盐水厂房、取排水泵房及配套公辅设施。 | 万华化学集团股份有限公司 | 黄渤海新区 | 2020-2022 | 15 | 黄渤海新区 管委 | 未启动。集团战略调整，新上河海综合智慧能源项目，解决了循环水难题，无需再实施海水淡化项目。 |
| 3 | 中国 农业科学院农业科创中心 | 建设面积10万平方米的办公、实验、培训、成果展示、产业孵化等场地；建设2000亩的农业科研试验基地；构建国内领先的现代果树、蔬菜、加工等农业研究机构。 | 烟台农科院 | 待定 | 2021-2025 | 30 | 烟台农科院 | 未启动。因中国农科院决策调整，取消原在烟台布局的计划。 |
| 4 | 海工 装备陆海联调综合试验场 | 主要建设海工装备陆地研究测试中心、联调码头、试验保障船、海上综合测试场及大数据中心等。 | 哈尔滨工程大学烟台研究院 | 黄渤海新区 | 2021-2031 | 15 | 黄渤海新区 管委 | 未启动。因资金困难未取得实质进展。 |
| 5 | 山东硅基粒子光子探测器特殊芯片研究基地 | 建设硅基粒子光子探测器特殊芯片研究中心、硅基粒子光子探测器特殊芯片工艺线制作中心、硅基粒子光子探测器特殊芯片应用中心、硅基粒子光子探测器特殊芯片仪器终端研发制造中心。 | 鲁东大学/烟台高新区半导体光电产业园区 | 高新区 | 2020-2024 | 10 | 高新区管委 | 未启动。由于技术限制，国内无法找到对晶圆注入8E19的硼、磷浓度工艺的厂家，致使探测器芯片无法达到对应灵敏度，致项目停止。 |
| 6 | 烟台港 芝罘湾港区接轨珠烟线 | 线路全长约8公里，新设到发场1座，设到发线4条；对既有烟台北站及港内相关线路进行改造。 | 山东港口 烟台港 | 芝罘区 | 2022-2024 | 4 | 芝罘区政府 | 山东港口烟台港战略调整，取消该项目。 |