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拟调出“十四五”重大工程项目清单
	序号
	重大工程
	主要建设内容和规模
	建设
单位
	建设
地点
	建设年限
	总投资（亿元）
	责任
单位
	进展情况

	1
	山东济铁烟台物流园二期
	二期占地560亩，主要扩建包件功能区、建设海关监管区、公路物流、综合服务、城市配送、钢材加工等功能区，建设配套物流综合信息平台，提供货源、车源的信息及交易服务。
	福山区政府
	福山区
	2023
	10
	福山区政府
	未启动。福山正在谋划搬迁。

	2
	烟台万华海水淡化项目
	15万吨/日海水淡化,2.88万吨/日脱盐水，预处理装置、反渗透厂房、脱盐水厂房、取排水泵房及配套公辅设施。
	万华化学集团股份有限公司
	黄渤海新区
	2020-2022
	15
	黄渤海新区
管委
	未启动。集团战略调整，新上河海综合智慧能源项目，解决了循环水难题，无需再实施海水淡化项目。

	3
	中国
农业科学院农业科创中心
	建设面积10万平方米的办公、实验、培训、成果展示、产业孵化等场地；建设2000亩的农业科研试验基地；构建国内领先的现代果树、蔬菜、加工等农业研究机构。
	烟台农科院
	待定
	2021-2025
	30
	烟台农科院
	未启动。因中国农科院决策调整，取消原在烟台布局的计划。

	4
	海工
装备陆海联调综合试验场
	主要建设海工装备陆地研究测试中心、联调码头、试验保障船、海上综合测试场及大数据中心等。
	哈尔滨工程大学烟台研究院
	黄渤海新区
	2021-2031
	15
	黄渤海新区
管委
	未启动。因资金困难未取得实质进展。

	5
	山东硅基粒子光子探测器特殊芯片研究基地
	建设硅基粒子光子探测器特殊芯片研究中心、硅基粒子光子探测器特殊芯片工艺线制作中心、硅基粒子光子探测器特殊芯片应用中心、硅基粒子光子探测器特殊芯片仪器终端研发制造中心。
	鲁东大学/烟台高新区半导体光电产业园区
	高新区
	2020-2024
	10
	高新区管委
	未启动。由于技术限制，国内无法找到对晶圆注入8E19的硼、磷浓度工艺的厂家，致使探测器芯片无法达到对应灵敏度，致项目停止。

	6
	烟台港
芝罘湾港区接轨珠烟线
	线路全长约8公里，新设到发场1座，设到发线4条；对既有烟台北站及港内相关线路进行改造。
	山东港口
烟台港
	芝罘区
	2022-2024
	4
	芝罘区政府
	山东港口烟台港战略调整，取消该项目。




