附件4
市级未完成征收或完成征收未移交项目清单
	序号
	项目名称
	具体情况

	1
	2003年中心街区改造项目实施外贸宾馆拆迁
	2003年中心街区改造项目实施外贸宾馆拆迁，当年建筑物已完成拆除，但至今土地闲置。

	2
	2004年二马路拓宽项目实施福山路1-5号和二马路35号拆迁
	2004年二马路拓宽时对福山路1-5号109户和二马路35号18户居民实施拆迁，其中福山路1-5号完成拆迁90户，剩余19户；二马路35号完成拆迁3户，剩余15户。

	3
	2005年虹口路、大马路项目拆迁
	2005年对虹口路9-11号、大马路110号的房屋启动拆迁工作。该区域共涉及征收34户，已征收住宅10户，剩余24户。

	4
	2008年北马路项目海员俱乐部拆迁
	2008年北马路项目对海员俱乐部实施拆迁，建筑物已完成拆除，土地长期闲置。

	5
	2008年大庙区片群众艺术馆拆迁项目
	2008年对大庙片区市群众艺术馆实施拆迁，目前尚有底层文物店及部分个人房产未征收。

	6
	2008年北马路项目鸿泰大厦拆迁
	2008年北马路项目对鸿泰大厦实施拆迁，目前已补偿到位，因该建筑物紧邻未完成征收的进出口检验检疫大楼，为保证拆除施工安全，需待进出口检验检疫大楼征收完成后一并拆除。

	7
	2008年北马路项目进出口检验检疫大楼征收
	2008年北马路项目对进出口检验检疫大楼实施拆迁，2017年签订协议，目前因高新区城投为其建设的新办公大楼尚未完工，致使其至今未能搬迁交付，拆除施工无法实施。
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